### **Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta**

1. **Istraživanje tržišta**
   * **Trajanje**: 5 dana
   * **Početak**: 10.01.2024
   * **Kraj**: 14.01.2024
2. **Studija izvedivosti**
   * **Trajanje**: 8 dana
   * **Početak**: 15.01.2024
   * **Kraj**: 22.01.2024
3. **Plan projekta**
   * **Trajanje**: 10 dana
   * **Početak**: 23.01.2024
   * **Kraj**: 01.02.2024
4. **Analiza izvedivosti**
   * **Trajanje**: 7 dana
   * **Početak**: 02.02.2024
   * **Kraj**: 08.02.2024
5. **Analiza**
   * **Trajanje**: 18 dana
   * **Početak**: 09.02.2024
   * **Kraj**: 26.02.2024
6. **Dizajn**
   * **Trajanje**: 25 dana
   * **Početak**: 27.02.2024
   * **Kraj**: 22.03.2024
7. **Implementacija i testiranje**
   * **Trajanje**: 40 dana
   * **Početak**: 23.03.2024
   * **Kraj**: 01.05.2024
8. **Održavanje**
   * **Trajanje**: 15 dana
   * **Početak**: 02.05.2024
   * **Kraj**: 16.05.2024

### **Prekretnice projekta**

* **Kraj istraživanja tržišta**: 14.01.2024
* **Kraj studije izvedivosti**: 22.01.2024
* **Dovršenje plana projekta**: 01.02.2024
* **Završetak analize izvedivosti**: 08.02.2024
* **Dovršena analiza**: 26.02.2024
* **Dizajn sustava završen**: 22.03.2024
* **Implementacija i testiranje dovršeni**: 01.05.2024
* **Sustav spreman za upotrebu i održavanje**: 16.05.2024